甲方说明: 两台服务器一台用作测试,一台为正式运行

云服务器:地址: 139.9.75.55 账号:root 密码: Huawei@2019 -- 在用,目前项目运行

云服务器:地址: 139.9.95.32 账号:root 密码: Huawei@2019 -- 未在使用

项目环境安装: https://www.jianshu.com/p/d6302b91a54a

项目目录: /home/host/royi/ ,其中/home/host/royi/word/ 目录为下载文档的储存路径

Jar包后台启动: <https://blog.csdn.net/qq_39507276/article/details/82227416>

数据库: 测试数据库: ry 正式数据库: ry\_pro , 更改数据库配置文件重新关闭启动更换数据库.

服务器端口: 项目访问端: 19626 mysql端口: 3306 服务器仅开放几个端口,需要更多或者更改端口自行联系数字广西>华为云服务的支持

读取word模板:

目录: /home/host/royi/template/ 下 1.docx和2.docx

工具类ApplyUtil.java 中更改名称路径，目前为写死状态

**项目现存问题:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明备注** |
| 1 | 360极速浏览器打开申请融资确认页面错误,为请求头长度限制,更改post请求,需要沟通行好运网方协调修改 | 详情见[对接接口文档>状态同步-未完成.docx] |
| 2 | 状态同步,对每一次更改申请单状态都需要推送同步至行好运网,在util/ApplyUtil.java中的sendStatus为进行联调测试,无法确保接口的数据格式类型 | 详情见[对接接口文档>状态同步-未完成.docx] |
| 3 | 申请确认页面,在确认之后弹出结果页面之后无法操作表格 | confirm.html中的confirm()函数 |

**项目接下来的开发:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明备注** |
| **1** | 企业授信 | 融资机构对物流企业的融资信息授信,利率,金额等,详细文档需求由数字金服提供 |
| **2** | 运单打印 | 融资机构对抵押物(运单)进行打印签章(仅需物流企业签章),条件为根据当前申请单的运单 |
| **3** | 状态同步 | 项目现存问题的第2点 |
| **4** | 对生成的待签章文档进行维护 | 需要建立一个资源的表,维护申请单对应的文档,并能便捷预览等 |
| **5** | 签章顺序 | 详细需要等待甲方的需求文档 |
| **6** | 申请订单的编号规则 | 初步为行好运网生成订单编号 |
| **7** | 项目部署 | 项目的数据库和运行过程中出现紧急情况的处理,保障项目正常 |
| **8** | 订单追踪 | 能简便的查看申请订单的流程情况 |
| **9** | 统计报表 | 对整个系统的数据统计并能生成报表等 |
| **10** | 代码协同开发 | 甲方需求:同步开发项目代码,并每周提交详细开发任务计划等 |
| **11** | 容器化部署 | 甲方提出在部署环节能使用这一技术部署,根据实际情况评估 |